# 测试报告

## 1. 简介

### 1.1 目的

本文档对“AI 智能客服系统”的测试过程和结果进行全面记录，验证系统功能和性能是否满足需求规格说明书的要求，并记录测试中发现的问题及修复情况。

### 1.2 适用范围

本报告覆盖系统的以下测试维度：

- 功能测试（各服务 API 端点）

- 接口测试（服务间调用）

- 关键业务流程测试（端到端）

- 异常场景测试

- AI 功能测试

- 安全测试

## 2. 测试环境信息

### 2.1 硬件环境

| 环境 | 配置 |
| --- | --- |
| 开发机 | Windows 11 Home China, Intel Core i7, 16GB RAM |
| 数据库服务器 | 本地 MySQL 8.0, localhost:3306 |
| Redis 服务器 | 本地 Redis 7.0, localhost:6379 |

### 2.2 软件环境

| 组件 | 版本 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 Home China 10.0.26200 |
| Python | 3.13 |
| MySQL | 8.0 |
| Redis | 7.0 |
| FastAPI | 0.110+ |
| Uvicorn | 0.27+ |
| React | 18.3.1 |
| Node.js | 20.x |
| 浏览器 | Chrome 120+ |

## 3. 软件版本信息

### 3.1 测试内容

本次测试覆盖 V1.0 版本的全部功能：

- 用户注册/登录/个人信息管理

- 知识库与文档管理

- AI 智能问答（知识库模式 + 通用助手模式）

- SSE 流式输出

- 多轮对话记忆

- 消息反馈

- 人工转接工单

- 客服工作台

- 安全机制（认证/鉴权/限流/注入防护）

### 3.2 测试版本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试版本号 | V1.0 |
| 测试人员 | 项目组全体成员 |
| 测试时间 | Day10 - Day11 |
| 测试类型 | 手工测试（无自动化测试框架） |

## 4. 系统测试结论

### 4.1 测试准出指标完成情况

| 判定指标 | 计划值 | 实际值 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能用例通过率 | ≥ 95% | 100% | ✓ 通过 |
| 核心业务流程通过 | 全部通过 | 全部通过 | ✓ 通过 |
| 严重缺陷数量 | 0 | 0 | ✓ 通过 |
| 接口可用率 | 100% | 100% | ✓ 通过 |
| SSE 流式可用 | 正常 | 正常 | ✓ 通过 |
| 安全机制有效 | 全部有效 | 全部有效 | ✓ 通过 |

### 4.2 测试结论

测试结论：通过

系统所有功能模块均已完成并通过测试。核心业务流程（注册→登录→创建会话→知识库问答→SSE 流式返回）运行正常。安全机制（JWT 鉴权、限流、Prompt 注入防护、文件安全校验）全部生效。未发现严重缺陷。

## 5. 测试执行情况

### 5.1 功能测试执行情况

#### 5.1.1 用户服务模块

| 功能 | 测试用例 | 通过 | 不通过 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户注册 | 注册成功、用户名重复、手机号重复、密码弱 | 4 | 0 | 100% |
| 用户登录 | 账号登录、手机号登录、记住我、密码错误、账号锁定 | 5 | 0 | 100% |
| 退出登录 | Token 黑名单生效、过期Token拒绝 | 2 | 0 | 100% |
| 个人信息 | 查看信息、修改资料、修改密码 | 3 | 0 | 100% |
| 自助重置密码 | 验证通过重置、验证失败拒绝 | 2 | 0 | 100% |
| 管理员用户管理 | 列表筛选、创建客服、修改角色、禁用启用 | 4 | 0 | 100% |
| 小计 |  | 20 | 0 | 100% |

#### 5.1.2 对话服务模块

| 功能 | 测试用例 | 通过 | 不通过 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会话管理 | 创建、列表、详情、删除、100条限制 | 5 | 0 | 100% |
| AI 消息发送 | 普通问答、SSE 流式正常、流式中断恢复 | 3 | 0 | 100% |
| 知识库模式 | 有答案、无相关（拒绝回答）、为空提示 | 3 | 0 | 100% |
| 通用助手模式 | 联网搜索、普通问答 | 2 | 0 | 100% |
| 多轮对话 | 上下文记忆、跨会话隔离 | 2 | 0 | 100% |
| 会话自动标题 | 首条消息截取 | 1 | 0 | 100% |
| 小计 |  | 16 | 0 | 100% |

#### 5.1.3 消息反馈模块

| 功能 | 测试用例 | 通过 | 不通过 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赞/踩反馈 | 点赞、踩、重复覆盖 | 3 | 0 | 100% |
| 小计 |  | 3 | 0 | 100% |

#### 5.1.4 人工转接模块

| 功能 | 测试用例 | 通过 | 不通过 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建工单 | 正常创建、非所有者拒绝 | 2 | 0 | 100% |
| 工单流转 | 认领、解决、关闭 | 3 | 0 | 100% |
| 客服消息 | 正常发送、未认领拒绝 | 2 | 0 | 100% |
| 小计 |  | 7 | 0 | 100% |

#### 5.1.5 知识库管理模块

| 功能 | 测试用例 | 通过 | 不通过 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识库 CRUD | 创建、列表、删除（级联） | 3 | 0 | 100% |
| 文档上传 | PDF/TXT/DOCX/MD/CSV 各类型 | 5 | 0 | 100% |
| 文档列表 | 关键词搜索、状态筛选 | 2 | 0 | 100% |
| 文档删除 | 删除成功、向量同步删除 | 2 | 0 | 100% |
| 文件安全 | 类型拒绝、超大小拒绝、Magic bytes检查 | 3 | 0 | 100% |
| 小计 |  | 15 | 0 | 100% |

#### 5.1.6 权限控制

| 功能 | 测试用例 | 通过 | 不通过 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理员接口 | admin 可访问、user/agent 拒绝 | 3 | 0 | 100% |
| 客服接口 | agent/admin 可访问、user 拒绝 | 3 | 0 | 100% |
| 公开接口 | 无需认证即可访问 | 2 | 0 | 100% |
| 小计 |  | 8 | 0 | 100% |

### 5.2 接口测试执行情况

#### 5.2.1 网关健康检查

| 接口 | 方法 | 预期 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /health | GET | 200, healthy | 200, {“status”:“healthy”,“service”:“gateway”} | ✓ |
| /api/user/health | GET | 200, healthy | 200, {“status”:“healthy”,“service”:“user_service”} | ✓ |
| /api/chat/health | GET | 200, healthy | 200, {“status”:“healthy”,“service”:“chat_service”} | ✓ |
| /api/knowledge/health | GET | 200, healthy | 200, {“status”:“healthy”,“service”:“knowledge_service”} | ✓ |
| /api/ai/health | GET | 200, healthy | 200, {“status”:“healthy”,“service”:“ai_service”} | ✓ |

#### 5.2.2 认证接口

| 接口 | 方法 | 场景 | 状态码 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/user/register | POST | 无 Token | 200 | ✓ |
| /api/user/login | POST | 无 Token | 200 | ✓ |
| /api/user/me | GET | 有效 Token | 200 | ✓ |
| /api/user/me | GET | 无 Token | 401 | ✓ |
| /api/user/me | GET | 过期 Token | 401 | ✓ |
| /api/user/me | GET | 黑名单 Token | 401 | ✓ |

#### 5.2.3 限流接口

| 接口 | 方法 | 限制 | 第 11 次请求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/chat/sessions/{id}/messages | POST | 10次/分钟 | 429 | ✓ |
| /api/user/login | POST | 20次/分钟 | 429 | ✓ |
| /api/user/register | POST | 20次/分钟 | 429 | ✓ |

### 5.3 关键业务流程测试

#### 5.3.1 知识库问答完整流程 ✓

操作步骤：

1. 管理员登录 → 创建知识库"测试知识库"

2. 上传 PDF 文档"员工手册.pdf"

3. 等待入库完成（status 变为 ready，chunk_count > 0）

4. 普通用户登录 → 创建会话（选择"测试知识库"，kb 模式）

5. 发送消息："年假政策是什么？"

6. SSE 流式接收回答（逐字显示）

7. 查看 sources（显示引用文档名和相似度）

8. 对回答进行点赞反馈

测试结果：✓ 全流程通过

- 文档入库正常：解析 → 切块 → 向量化 → 存储

- SSE 流式输出正常：token 帧逐字渲染

- sources 帧返回引用的文档名和相似度

- 反馈保存成功

#### 5.3.2 知识库无相关内容处理 ✓

操作步骤：

1. 用户创建会话（kb 模式）

2. 发送与知识库无关的问题："今天天气怎么样？"

测试结果：✓

- 系统返回："抱歉，知识库中暂无相关信息，无法回答您的问题"

- 不编造信息

#### 5.3.3 知识库为空处理 ✓

操作步骤：

1. 管理员创建空知识库（无文档）

2. 用户以此知识库创建会话

3. 发送问题

测试结果：✓

- 系统返回："抱歉，当前知识库中暂无任何文档，无法回答您的问题"

#### 5.3.4 人工转接完整流程 ✓

操作步骤：

1. 用户创建会话并进行 AI 对话

2. 用户点击"转人工"，填写原因

3. 工单状态显示为 pending

4. 客服登录 → 查看工单列表 → 看到 pending 工单

5. 客服认领工单 → 状态变为 claimed

6. 客服进入会话，发送消息

7. 用户收到客服消息

8. 客服提交解决方案 → 状态变为 resolved

9. 用户关闭工单 → 状态变为 closed

测试结果：✓ 全流程通过

#### 5.3.5 会话 100 条限制 ✓

操作步骤：

1. 用户创建 100 个会话

2. 创建第 101 个会话

测试结果：✓

- 新会话创建成功

- 最早的会话被自动软删除

### 5.4 异常场景测试

| 场景 | 预期行为 | 实际结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 服务不可用 | 返回友好错误提示，其余功能正常 | 返回 “AI服务生成不可用” | ✓ |
| DashScope API Key 无效 | AI 服务报错，不影响其他服务 | AI 接口返回错误，User/Chat 正常 | ✓ |
| MySQL 连接断开 | 返回通用错误，不泄露细节 | 统一返回“服务器内部错误” | ✓ |
| 上传非文档文件 (.exe) | 拒绝，提示文件类型不支持 | 返回类型不支持错误 | ✓ |
| 上传超 20MB 文件 | 拒绝，提示文件过大 | 返回文件过大错误 | ✓ |
| 伪造 PDF 扩展名 (.txt 改 .pdf) | Magic bytes 拒绝 | 返回校验失败 | ✓ |
| Prompt 注入攻击 | 检测到后拒绝请求 | 返回 “检测到不安全的查询内容” | ✓ |
| 重复请求 (限流) | 第 11 次返回 429 | 429 + 提示稍后重试 | ✓ |
| 跨用户会话访问 | 返回 “会话不存在” | 403/404 错误 | ✓ |
| 普通用户访问管理接口 | 返回权限不足 | 403 错误 | ✓ |

### 5.5 AI 功能测试

#### 5.5.1 RAG 问答准确性

| 测试问题 | 知识库内容 | 期望回答关键词 | 实际结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年假有几天？ | 员工手册：年假5天 | “5天” | 回答“5天” | ✓ |
| 加班费怎么算？ | 无相关内容 | “暂无相关信息” | 正确拒绝 | ✓ |
| 公司成立时间？ | 员工手册：2010年 | “2010年” | 回答“2010年” | ✓ |

#### 5.5.2 SSE 流式输出

| 测试项 | 预期 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐 token 输出 | 打字机效果 | 正常 | ✓ |
| sources 帧位置 | 生成完成后 | 正常 | ✓ |
| done 帧 | 流结束标记 | 正常 | ✓ |
| 流中断处理 | 前端优雅处理 | 正常 | ✓ |
| 并发 SSE 连接 | 多个用户同时对话 | 正常 | ✓ |

#### 5.5.3 向量检索

| 测试项 | 预期 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语义检索 | 匹配语义相近内容 | top-5 相关片段 | ✓ |
| 相似度过滤 | < 0.5 的结果被过滤 | 过滤正常 | ✓ |
| 空知识库检索 | 返回 count=0 | 返回空 | ✓ |

## 6. 测试分析

### 6.1 测试缺陷分析

| 缺陷级别 | 发现数量 | 已修复 | 遗留 | 修复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 0 | 0 | 0 | — |
| 一般 | 0 | 0 | 0 | — |
| 轻微 | 0 | 0 | 0 | — |

说明：在编写文档和开发过程中，通过分层开发和逐一验证的方式，未积累遗留缺陷。

### 6.2 测试经验总结

- 微服务测试优势：各服务独立可测，可以先单独验证每个服务的 API，再联调集成，降低了测试复杂度

- SSE 流式测试：SSE 流式接口的测试需要使用支持流式读取的工具（如 curl -N），或编写 SSE 客户端测试脚本

- AI 回答准确性测试：AI 回答具有一定随机性，测试重点是验证系统是否正确基于知识库内容回答（不编造），而非逐字比较

- 安全测试优先：将安全测试（认证、鉴权、限流、注入防护）作为必测项，确保系统安全可靠

- 浏览器兼容性：在 Chrome 120+ 上测试通过，Edge 兼容，Firefox 需注意 SSE EventSource 的 polyfill

- 后续建议：可引入自动化测试框架（如 pytest + httpx），编写 API 测试用例和端到端测试脚本

## 参考资料

- 《软件需求说明书》功能需求章节

- 项目 API 接口文档

- FastAPI Testing 官方文档