# 课程设计报告

## 1. 引言

### 1.1 编制目的

本文档对“AI 智能客服系统”项目的全过程进行总结，涵盖项目背景、组织结构、交付成果、管理过程和经验教训，全面反映小组的工作成果、技术亮点和问题解决能力。

### 1.2 适用范围

本文档适用于：

- 课程设计成果汇报与评审

- 项目组成员回顾与总结

- 后续类似项目的参考借鉴

### 1.3 术语

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成 |
| SSE | Server-Sent Events，服务器推送事件 |
| JWT | JSON Web Token，分布式身份认证 |
| LLM | Large Language Model，大语言模型 |
| Embedding | 文本向量化表示 |
| 微服务 | 面向服务架构的一种实现，服务独立部署运行 |

### 1.4 参考资料

- 《软件需求说明书》

- 《概要设计说明书》

- 《详细设计说明书》

- 《数据库设计说明书》

- 《测试报告》

- FastAPI 官方文档

- DashScope API 文档

## 2. 项目信息

### 2.1 项目背景

随着大语言模型技术的成熟和 RAG 技术的发展，智能客服系统正从传统的 FAQ 匹配向基于知识库的智能问答演进。本项目旨在实践“微服务 + AI”的工程化开发方法，构建一个完整的 AI 智能客服系统。

项目选题参考了“AI 智能客服 / 知识库问答平台”方向，结合当前行业常见的 RAG 技术方案，实现了知识库文档管理、语义向量检索、大语言模型流式生成、人工客服协同等完整功能。

### 2.2 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI 智能客服系统 |
| 项目类型 | Web 应用（微服务架构） |
| 技术栈 | Python/FastAPI + React + MySQL + Redis |
| AI 能力 | RAG 检索增强生成 + 联网搜索 |
| LLM 后端 | 阿里云 DashScope（通义千问） |
| 开发周期 | 2 周 |
| 团队规模 | 4 人 |
| 代码规模 | 后端 ~5000 行 Python + 前端 ~3000 行 JSX |

## 3. 组织结构

### 3.1 组织结构图

┌─────────────────────────────────────┐

│              组长 A                  │

│    架构设计 / 公共模块 / 网关        │

│    文档统筹 / 项目协调              │

└──────────┬──────────┬───────────────┘

│          │

┌──────┴──┐  ┌───┴──────┐  ┌──────┴──────┐

│ 成员 B  │  │ 成员 C   │  │  成员 D     │

│用户服务 │  │对话服务  │  │AI + 知识库  │

│登录注册 │  │会话/消息 │  │RAG / LLM    │

│前端登录 │  │转接/反馈 │  │文档入库/检索│

└─────────┘  └──────────┘  └─────────────┘

### 3.2 联系方式

#### 3.2.1 项目组成员

| 姓名 | 角色 | 负责模块 | 技术方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长A | 组长/架构师 | common, gateway, 文档 | Python/FastAPI/架构 |
| 成员B | 后端+前端开发 | user_service, 前端用户模块 | Python/React |
| 成员C | 后端+前端开发 | chat_service, 前端聊天模块 | Python/React |
| 成员D | AI+后端开发 | knowledge_service, ai_service | Python/AI/LLM |

## 4. 项目交付成果

### 4.1 工作成果列表

| 序号 | 交付物 | 类型 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调研报告 | 文档 | ✓ 完成 |
| 2 | 软件需求说明书 | 文档 | ✓ 完成 |
| 3 | 项目进度计划表 | 文档 | ✓ 完成 |
| 4 | 概要设计说明书 | 文档 | ✓ 完成 |
| 5 | 详细设计说明书 | 文档 | ✓ 完成 |
| 6 | 数据库设计说明书 | 文档 | ✓ 完成 |
| 7 | 测试报告 | 文档 | ✓ 完成 |
| 8 | 课程设计报告 | 文档 | ✓ 完成 |
| 9 | 后端源代码 | 代码 | ✓ 完成 |
| 10 | 前端源代码 | 代码 | ✓ 完成 |
| 11 | 数据库初始化脚本 | 脚本 | ✓ 完成 |

### 4.2 需求完成情况

#### 4.2.1 功能完成情况

| 编号 | 功能 | 优先级 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F001 | 用户注册 | 高 | ✓ |
| F002 | 用户登录/登出 | 高 | ✓ |
| F003 | 个人信息管理 | 中 | ✓ |
| F004 | 密码修改/重置 | 中 | ✓ |
| F005 | 用户管理（管理员） | 中 | ✓ |
| F006 | 客服账号管理 | 中 | ✓ |
| F007 | 会话 CRUD | 高 | ✓ |
| F008 | AI 消息发送（SSE 流式） | 高 | ✓ |
| F009 | 知识库模式问答 | 高 | ✓ |
| F010 | 通用助手模式问答 | 高 | ✓ |
| F011 | 多轮对话记忆 | 高 | ✓ |
| F012 | 会话自动标题 | 低 | ✓ |
| F013 | 消息反馈（赞/踩） | 中 | ✓ |
| F014 | 创建转接工单 | 中 | ✓ |
| F015 | 工单认领/解决/关闭 | 中 | ✓ |
| F016 | 客服发送消息 | 中 | ✓ |
| F017 | 知识库 CRUD | 高 | ✓ |
| F018 | 文档上传/列表/删除 | 高 | ✓ |
| F019 | 文档自动入库 | 高 | ✓ |
| F020 | 向量检索 | 高 | ✓ |

完成率：20/20 = 100%

#### 4.2.2 非功能需求完成情况

| 类别 | 需求 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| 安全 | JWT + Token 黑名单 | ✓ |
| 安全 | Prompt 注入防护 | ✓ |
| 安全 | 文件安全校验（类型/Magic bytes/大小） | ✓ |
| 安全 | 限流（AI问答/登录/注册） | ✓ |
| 安全 | 登录锁定 | ✓ |
| 安全 | 服务 127.0.0.1 绑定 | ✓ |
| 性能 | SSE 流式输出 | ✓ |
| 可用性 | 服务健康检查 | ✓ |
| 可用性 | AI 服务降级 | ✓ |
| 可维护性 | 统一日志 + X-Request-Id | ✓ |
| 可维护性 | LLM 适配器模式 | ✓ |

## 5. 项目管理成果

### 5.1 工作量管理

#### 5.1.1 各阶段工作量估算

| 阶段 | 时间 | 工作量比例 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动与文档 | Day1 - Day3 | 20% |
| 核心开发 | Day4 - Day7 | 40% |
| 扩展功能与测试 | Day8 - Day11 | 25% |
| 文档完善与交付 | Day12 - Day14 | 15% |

#### 5.1.2 各成员工作量估算

| 成员 | 工作模块 | 工作量比例 |
| --- | --- | --- |
| 组长A | 公共模块 + 网关 + 架构设计 + 文档统筹 | 25% |
| 成员B | 用户服务 + 前端登录/管理 | 25% |
| 成员C | 对话服务 + 前端聊天/客服 | 25% |
| 成员D | 知识库服务 + AI 服务 + 文档 | 25% |

### 5.2 问题管理

#### 5.2.1 问题总结

| 序号 | 问题 | 严重程度 | 解决状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ChromaDB 在 Windows + Python 3.13 下 segfault | 严重 | ✓ 已解决 |
| 2 | 多进程 SQLite 文件锁冲突 | 中等 | ✓ 已解决 |
| 3 | 服务间循环依赖风险 | 中等 | ✓ 已规避 |
| 4 | SSE 流式中断处理 | 低 | ✓ 已解决 |
| 5 | 文件名安全校验缺失 | 中等 | ✓ 已解决 |
| 6 | Prompt 注入风险 | 中等 | ✓ 已解决 |

#### 5.2.2 重点问题的处理

问题 1：ChromaDB 段错误（Segfault）

- 问题描述：在 Windows + Python 3.13 环境下，ChromaDB 的 Rust 后端进程频繁崩溃（段错误），导致文档入库和向量检索不可用

- 影响范围：knowledge_service 全部向量操作

- 解决方案：自研轻量级向量存储方案，使用 SQLite 存储向量数据（JSON 序列化），NumPy 计算余弦相似度

- 处理过程：

  - 定位问题：确认是 ChromaDB 1.x Rust 后端与 Python 3.13 的兼容性问题

  - 方案评估：对比了 Milvus（太重）、FAISS（需要编译）、纯 NumPy（需要全内存）

  - 方案确定：SQLite + NumPy，纯 Python 实现，无外部依赖

  - 实现测试：一天内完成实现和验证，检索精度与 ChromaDB 一致

- 经验教训：选型时需充分考虑目标环境的兼容性；纯 Python 方案在小规模场景下足够可靠

问题 2：多进程 SQLite 文件锁冲突

- 问题描述：ai_service 和 knowledge_service 是独立进程，若直接共享 SQLite 文件会触发 “database is locked” 错误

- 解决方案：ai_service 不直接访问 SQLite，通过 HTTP 调用 knowledge_service 的向量检索接口

- 经验教训：微服务架构下，每个数据源只应由一个服务直接管理

问题 3：Prompt 注入风险

- 问题描述：恶意用户可能通过精心构造的输入，诱导 LLM 忽略系统指令或泄露信息

- 解决方案：

  - 定义 14 种注入模式的正则检测规则

  - 过滤危险控制字符

  - 限制重复字符和查询长度

  - 在 Prompt 中显式加入“不要执行嵌入指令”的规则

- 经验教训：AI 系统的安全性需要多层防护，正则检测只是第一道防线

## 6. 经验与教训

### 6.1 教训

- 不要过早引入重型组件 ChromaDB 虽然功能强大，但引入了 Rust 依赖，在非标环境下兼容性差。使用 SQLite + NumPy 的轻量方案更适合课程项目规模，也更容易理解和调试。

- 接口约定要先于开发 在 Day1 就应确定各服务之间的接口协议（请求/响应格式）。虽然我们在这方面做得较好，但在人工转接工单的接口设计上经历了两次调整。

- AI 能力的“幻觉”问题不能仅靠 Prompt 解决 知识库模式通过严格 RAG 约束了 LLM 的输出范围，但相似度阈值的选择需要反复调试。0.5 的阈值在测试中表现良好，但在实际使用中可能需要根据文档类型动态调整。

- 前端 SSE 客户端开发有坑 浏览器原生 EventSource 不支持 POST 请求和自定义 Header，最终使用 fetch + ReadableStream + 手动解析来实现 SSE 客户端。这是前端开发中花费时间最多的部分。

- 安全措施不能后补 安全应该从设计阶段就考虑，而不是在功能完成后“打补丁”。我们在 Day9 集中做了安全加固审查，发现并修复了一些问题，但如果更早规划，可以避免很多返工。

### 6.2 经验

- 适配器模式是 AI 工程化的关键 通过 LLM 适配器的抽象基类和工厂模式，我们实现了模型与业务的彻底解耦。虽然目前只实现了 DashScope 适配器，但切换到 OpenAI 或其他模型只需要新增一个适配器类，业务代码完全不需要修改。

- 微服务边界划分“先粗后细” 项目开始时按照“能力域”（用户/对话/知识/AI）划分服务边界，这个抽象层次是正确的。在开发过程中进一步发现：AI Service 不应该直接访问向量数据库，于是改为了 HTTP 调用方式，但服务的职责边界没有变。

- SSE 流式输出显著提升用户体验 逐 token 的打字机效果让用户感知到系统在“思考”和“工作”，相比等待完整回答再一次性显示，用户体验好很多。这是项目中用户反馈最好的功能点。

- 异步入库方案解决了长任务阻塞问题 文档入库（解析→切块→向量化→存储）是一个耗时操作（可能 10-60 秒），使用 asyncio.create_task() 创建后台任务，前端立即得到“上传成功，正在处理中”的反馈，用户体验不受影响。启动时的自动重试机制也保证了系统的自愈能力。

- 分层架构让独立开发和联调更高效 每个服务都有清晰的 router → service → repository 三层，每个人在自己的服务内开发时不用关心其他服务的实现细节。联调时只需要对齐接口即可，基本没有出现“我改了 A 导致 B 挂掉”的情况。

- 文档与代码同步的重要性 我们在 Day1-Day3 先搭建了文档骨架，然后边开发边更新文档。这样确保了最终交付的文档与代码高度一致，避免了“最后再补文档”时发现忘了很多设计细节的问题。

## 7. 技术亮点

### 7.1 LLM 适配器模式

定义了标准的 LLM 抽象接口（chat_stream / embed），通过工厂模式创建具体实现。当前适配 DashScope（通义千问），预留 OpenAI 扩展位。实现了真正的“业务与模型解耦”。

### 7.2 双模式对话

- 知识库模式：严格 RAG，回答基于文档内容，可溯源，不编造

- 通用助手模式：LLM + 联网搜索增强，回答更广泛的问题

- 两种模式共用同一个 Prompt 构建器，通过 mode 参数切换

### 7.3 轻量级向量存储

SQLite + NumPy 方案，纯 Python 实现，零外部依赖，在 Windows/Linux/macOS 上完全兼容。检索精度与 ChromaDB 一致，部署成本为零。

### 7.4 安全防护体系

- JWT + jti + Redis 黑名单（认证）

- 14 种 Prompt 注入模式检测（AI 安全）

- Magic bytes + 文件名清洗 + 大小限制（文件安全）

- 多维度限流（IP/用户/接口）

- 登录锁定（按 user_id，防交替绕过）

### 7.5 SSE 流式全链路

从 DashScope → AI Service → Chat Service → Gateway → 浏览器的完整流式链路，每层都正确处理了 SSE 帧的转发。

## 8. 后续改进方向

- 自动化测试：引入 pytest 编写 API 测试用例和端到端测试

- Docker 容器化：编写 Dockerfile 和 docker-compose.yml，一键启动所有服务

- 重排序模型：引入 Reranker 模型对检索结果进行二次排序，进一步提高检索准确率

- 多模型支持：实现 OpenAI 适配器，支持多模型切换

- 监控与告警：集成 Prometheus + Grafana 进行服务监控

- 多知识库并发：支持用户同时选择多个知识库进行联合检索

- 答案质量评估：基于用户反馈数据建立答案质量自动评估机制

- 知识图谱集成：结合知识图谱处理实体关系类问题

## 9. 总结

通过本次课程设计，项目组实践了“微服务 + AI”项目的完整开发流程：

- Day1 - Day3：明确了项目方向，完成了需求分析和系统设计，建立了文档骨架

- Day4 - Day7：打通了主链路（注册→登录→知识库问答→SSE 流式），核心功能可运行

- Day8 - Day11：完成了扩展功能（反馈、转接、客服工作台）和全面测试

- Day12 - Day14：完善了文档体系，确保文档与代码一致

项目完整实现了 20 项功能需求，通过了功能测试和安全测试，无遗留严重缺陷。

项目充分体现了：

- 对微服务架构的设计能力（5 服务 + 网关 + 清晰边界）

- 对 AI 服务化与解耦设计的理解（适配器模式）

- 对团队分工与项目推进的组织能力（4 人并行开发）

- 对安全性的重视（多层安全防护）

项目主要不足在于缺少自动化测试和容器化部署方案，这些将作为后续改进的重点方向。

## 参考资料

- 小组项目启动会问题清单

- 通用项目架构与分工协作方案

- 热门项目参考方向清单

- 项目 CLAUDE.md 开发文档